赣抚东（江西）建设集团有限公司

招 标 文 件
招标编号：2025-01
招标项目：东乡鄱阳湖双退圩整治土方开挖工程       
招  标  人：赣抚东（江西）建设集团有限公司（章）
法定代表人：            何志大             （章）
联  系  人： 王女士 电话：   18870405503        
编制时间：        2025年3月                 
二○二五年
第一部分  招标文件专用要约条款
（审查内容汇总）
	条款号
	条款名称
	条款内容

	1.1.2
	招 标 人
	名  称：赣抚东（江西）建设集团有限公司

地  址：东乡区
联系人：王女士 

电  话：18870405503

	1.1.3
	招标方式
	自行招标

	1.1.4
	招投标监管机构
	/

	1.1.5
	工程名称
	东乡鄱阳湖双退圩整治土方开挖工程

	1.1.6
	工程总量
	1、土方开挖及装车（约28万立方米）。

2、水泥块破除及装车（约7000平方米）。


	1.1.7
	现场施工条件
	用地面积：/
场地情况：开挖
施工水电：到位
勘探资料：齐全

	1.2.1
	工程立项批准文件
	/

	1.3.1
	工程总投资
	/

	1.3.2
	本项目投资
	暂估      万元

	1.3.3
	资金来源
	项目资金

	1.3.4
	资金到位情况
	到位

	1.4.1
	招标方式
	公开招标

	1.4.2
	质量要求
	符合国家相关标准。

	1.4.3
	计划工期
	计划工期：20日历天
计划开工日期：2025年     月

计划竣工日期：2025年     月

	1.5.1
	投标人资质等级要求
	/

	1.5.2
	开标时投标人须提交的资格文件
（投标人的建筑业企业资质证书为复印件）
	( 营业执照（复印件加盖公章）；企业经营范围包括机械租赁等。
( 法定代表人证书或者法定代表人授权委托书及本人身份证。
(有履行合同所必需的设备和专业技术能力(由投标单位自行出具的承诺函原件) 及投标保证金转帐凭证。
开标时，投标人未当场、当时、当众提交材料原件的，作为自动弃权，不得参加开标会。”

	1.5.3
	是否接受联合体投标
	(不接受□接受
应满足下列要求：/


	1.5.4
	工程分包约定
	分包内容：东乡鄱阳湖双退圩整治工程土方开挖
分包机型要求：1、现场最少每天须要提供8台及以上挖掘机，挖掘机型号均为200型及以上，且须有两台及以上挖掘机须带炮头；

2、确保每天出土1.5万方，不达标处罚1万一天。
分包资质要求：/

	1.6.1
	招标文件领取
	文件获取方式：有意向的投标人可从赣抚东(江西）建设集团有限公司网站（http://www.fzdxjzgs.com/?aboutus/）下载招标文件。 

	1.6.2
	投标文件份数
	□技术标正本一份，副本 2 份；
□商务标正本一份，副本1份
(投标文件正本一份，副本 2 份

	1.6.3
	投标文件的递交
	投标截止时间前现场递交

	1.6.4
	投标截止时间
	2025年3月28日 15时00分

	1.7.1
	开标会时间及地点
	开标时间：2025年3月28日15时30分
地点：赣抚东集团7楼711会议室（赣抚东（江西）建设集团有限公司地址位于江西省抚州市东乡区子山路69号）

	1.7.2
	投标有效期
	60日历天

	2.2.1
	现场踏勘
	招标人不组织，投标人可自行勘探。

	2.3.1
	招标答疑会
	不召开。投标人书面函提出疑问，招标人以书面形式对投标人答复。

	2.3.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间3天之前，以书面形式向招标人提出并电话告知；

	2.3.3
	招标人书面澄清
（修改）的时间
	招标人将于投标截止日期  3  天前以书面形式答复（以补充通知的方式发出）。

	3.1.1
	招标控制价采用
	1、挖机挖土方装车综合单价（招标控制价）3.07元/m3(含9个点增值税专用发票)，工程量暂定28万方。2、挖机破除水泥路面及装车综合单价（招标控制价）4.06元/m2(含9个点增值税专用发票)，工程量暂定7000平方米。

	3.1.2
	投标报价的方式
	最低价中标

	3.2.1
	工程结算时
调整工程价款方式
	( 经招标人签证认可的市场材料价差；
( 经设计单位发出招标人认可的设计变更；
( 经招标人计量后签证认可的工程量变化；
( 省、市造价部门颁发的调价系数或有关文件规定；

	4.2.1
	投标保证金
（从投标人银行基本帐户转出）
	投标保证金的形式： ( 银行转账；
( 银行保函；
投标保证金的金额：2万元
详见其他说明事项；

投标保证金转入账户：
(1)

账户名：赣抚东（江西）建设集团有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司东乡支行

银行账号：36001551210050000198
到账时间：在投标截止时间前1天到账（投标截止时间有变动时，到账时间顺延）。
采用银行转账方式的，投标人的投标保证金到账时间须在本招标文件规定的到账时间之前；未按上述约定形式递交投标保证金的，招标人应当拒收，按投标人自动放弃投标处理。

	5.1.1
	投标文件的密封方式
	□ a（资格预审文件）
( b（投标文件）

	6.1.1
	采用的评标办法
	最低评标价法。

	6.1.2
	评标委员会的组成
	评标委员会共设置  5 人。评审委员会成员由集团询价委员会抽取，其中1人为经济类专家。

	6.1.3
	中标人的确定方法
	(招标人委托评标委员会直接确定中标人
(经评审合格投标人最低价者中标

	7.1.1
	工程担保
	□ 实行工程建设合同担保金，担保金为合同价款；接到中标通知书后天内提交；
( 实行履约保证金担保，履约保证金为10万元，接到中标通知书后3天内以现金转帐方式提交。
□实行银行保函担保，银行保函为合同价款10﹪；接到中标通知书后7天内提交。

	8.1.1
	工程工期
	□国家定额工期日历天；
( 招标人要求的施工工期20日历天；
□ 投标人自报施工工期。

	8.2.1
	工期延误赔偿费
	赔偿金额10000元/日历天；以招标人要求达到的每一进度时间节点进行考核计算，赔偿款从履约保证金内扣除。
赔偿费限额为合同价格的10％；
赔偿费限额/元。

	8.3.1
	工程预付款
	本工程无预付款。

	8.3.2
	工程款进度的支付
（分进度款支付和尾款返还办法）
	 ( 按建设单位支付工程进度款比例支付：
项目部验收合格后，付至70%，工程竣工验收合格后三个月内付至100%。

	9.1.1
	本项目采用的技术规范
	按国家或部颁布现行的建设工程有关主要规范及验收标准执行。

	9.2.1
	施工要求及说明
	机械要求:现场最少需要提供8台及以上挖掘机，所提的挖掘机均需为200型及以上的机型，且有两台及以上挖掘机需带炮头。

确保每天装土1.5万立方米及以上，不达标处罚1万元/天；
水泥块破除（含装车）、土方开挖装车均按现场双方实测后确认的实方计算（双方均可委托第三方测量，第三方测量费用由各自支付）。以上单价价格包含机械租赁费、燃油费、人工费及施工过程中的安全文明施工费、临时设施费等与本工程相关的费用。

4、投标人中标后需根据甲方要求，无条件配合甲方及土方运输中标单位，每次装车必须装满。在施工过程中不配合甲方要求的，甲方有权按已完成工程量的60%给与结算并清场。

	招标人其它需要说明的事项

	10.1.1
	说明事项
	1、东乡鄱阳湖双退圩整治土方开挖工程。
2、保证金缴纳方法：
（1）、投标保证金的形式：银行转账。
（2）、投标保证金的金额：2万元 

（3）、投标保证金到账截止时间：开标前一天17:00前
（4）、户名、开户银行、账号：
备注：①投标保证金必须从投标企业营业执照所在地银行基本账户汇出并到账；②汇款请注明“东乡鄱阳湖双退圩整治土方开挖工程”字样；未按要求汇出到账或标注不清，影响投标的，由投标人自行负责。
3、本招标人所发布的各种信息、招标文件，请投标人认真阅读，如若响应，则招标人即认为是双方自愿的市场经济正当签约行为。
4、投标人在中标后须按照相关规定制定并组织实施《扬尘污染防治方案》，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作，有效遏制施工扬尘对空气质量的影响，并对此做出承诺，格式自拟。
5、投标人在本项目招标过程中提供虚假材料或承诺与事实不符，或者涉黑涉恶及弄虚作假、围标串标、恶意投诉给招标人造成经济损失的，将通报行政主管部门严肃处理。未开标的取消其投标资格，已开标未中标的则没收其投标保证金，已开标并中标的则取消其中标资格并没收投标保证金，并对此做出承诺，格式自拟。
6、按施工进度计划合理配置人员，格式自拟。

7、安全文明施工满足规范规定的要求。
8、投标人需提供的发票：增值税专用发票，税率9%。
9、投标人无条件接受招标人的施工计划及调整，且不因此向招标人提出费用索赔。


注：1、本专用要约条款内容与招标文件中相关内容一致。
第二部分  招标文件
1.总则
1.1招标项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国家、省有关招标投标法律、法规、规章以及江西省住房和城乡建设厅有关招标投标的规范性文件等规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。
1.1.2招标人：见招标文件专用要约条款1.1.2。
1.1.3招投标监管机构：见招标文件专用要约条款1.1.4。
1.1.4工程名称：见招标文件专用要约条款1.1.5。
1.1.5招标文件第二部分部分内容为通用要求条款，招标人擅自修改的，修改内容无效。
1.1.6本招标文件中除标题外的黑体字内容为重要内容，招标人和投标人均应当严格遵守。
1.2投标人资格要求
1.2.1参加投标的投标人必须具有独立法人资格和满足招标人的施工资质等级要求。
1.2.2为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的资格文件中应包括下列资料：
（1）营业执照（复印件加盖公章）；
（2）法定代表人证书或者法定代表人授权委托书及本人身份证原件；
（3）有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(由投标单位自行出具的承诺函原件)。

（4））投标保证金转帐凭证。

开标时，投标人未当场、当时、当众按上述规定提交材料原件，作为自动弃权，不得参加开标会。
1.3招标文件的发售及投标文件的递交
1.3.1发售招标文件的时间和地点：见招标文件专用要约条款1.6.1。
1.3.2投标文件的份数：投标人按招标文件专用要约条款的规定, 编制纸质投标文件、资格预审标文件各一份，按纸质招投标的要求进行打包、加密，在投标现场，投标截止时间之前将纸质投标文件上交至评标委员会。
投标人未在投标截止时间之前递交纸质投标文件，按自动弃权处理，该投标人不得参加开标会；投标人递交的纸质投标文件未密封，或者未加盖公司原章，或者其他不符合纸质版投标文件规范的，均按投标无效处理。
1.3.3投标截止时间：见招标文件专用要约条款1.6.4。
1.4开标会时间、地点和投标有效期
1.4.1开标会时间和地点：见招标文件专用要约条款1.7.1。
1.4.2招标人应当在投标有效截止时限30日前确定中标人。本招标项目的投标有效期：见招标文件专用要约条款1.7.2。
1.4.3投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
2.招标文件的编制、修改与报送、检查
2.1招标文件的解释权和编制责任
2.1.1招标文件的解释权归属招标人。
2.1.2招标文件的编制责任与组成：
（1）招标文件由招标人编制。
（2）投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能响应招标文件要求，责任由投标单位自负。
2.2现场踏勘
2.2.1现场踏勘：不组织。
2.3招标文件的修改
2.3.1招标文件的修改时间：在招标文件专用要约条款2.3.2规定的时间内，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。
2.3.2补充通知应报送分管招投标监管机构，并接受其检查。
2.3.3补充通知作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起同等法律约束作用。
2.4招标文件的报送和检查
2.4.1必须进行施工招标的工程，招标人应当依法、依规、依照标准和规范及劳动定额和计价规范编制招标文件，并承担编制责任。
3.投标报价
3.1投标报价
3.1.1投标报价应是招标文件所约定的招标范围内全部内容的价格体现。
3.1.2招标控制价采用：见招标文件专用要约条款3.1.1。
招标人应当根据现行《建设工程工程量清单计价规范》、《江西省建设工程计价管理办法》等有关规定，以及拟定的招标文件和施工图纸，结合工程具体情况编制工程项目招标控制价。
3.1.3招标人确定控制价的原则：招标人依据对市场询价调查，综合施工难度等基本信息制定控制价。
1、由于承包人使用机械设备、施工技术以及管理水平等自身原因造成施工费用增加的，应由承包人全部承担。
2、因承包人原因导致工期延误的，按现行《建设工程工程量清单计价规范》、《江西省建设工程计价管理办法》，以及双方签定的《施工合同》等相关规定执行。
3、投标人应当对招标人发出的招标文件、投标报价进行认真地分析，在确保工程质量目标、安全生产、施工工期等要求的前提下，结合自身技术水平、管理、经营状况，充分考虑市场环境和生产要素价格的变化及风险，做出是否有能力实现要约条件的判断，投标人不得盲目报价。
4、投标报价不符合招标控制价实质性要求的投标文件，招标人不能接受，将被视为不响应招标文件的实质性要求。
4.投标文件的编制
4.1投标文件的组成
4.1.1投标人的投标文件包括下列内容：
投标函

法定代表人身份证明书；
（3）法定代表人授权委托书；
（4）投标保证金凭证复印件应加盖单位公章；
（5）资格证明文件（如有）

（6）投标报价资料（单独密封提交）
（7）招标人在招标文件中要求提供的其他材料。
投标人在使用该招标投标示范格式文本时，如相关内容较多不够填写，由投标人自行添补。
开标时投标人应当带好相关证件（证书）、材料等原件，并提交（以备）评标委员会审查。
4.2投标文件的签署和修改
4.2.1纸质投标文件均应当由投标人加盖单位公章。
4.2.2全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些删改是根据招标人的指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标人加盖单位公章。
4.3投标保证金
4.3.1投标人应提供不少于招标文件专用要约条款4.2.1中规定数额的投标保证金，投标保证金必须从投标企业基本帐户转入招标人指定帐户，不能提交现金。 
5.投标文件的递交
5.1投标文件的密封与标志
5.1.1投标人应当按照纸质版招投标的要求对投标文件（指投标文件、资格标文件）进行打包、密封，在投标截止时间之前将纸质投标文件在开标现场递交。
5.2投标截止期
5.2.1投标人应在开标截止时间前递交完整投标资料。
5.2.2招标人可以按本文件2.4条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力﹑责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
5.2.3超过投标文件递交截止时间送达的投标文件将被拒收。
5.2.4招标人误收了按规定应当拒收的投标人的投标文件，在查明情况后将重新退还投标人，已参加评标的将终止评标资格。
6.开标
6.1开标
6.1.1在规定的开标时间及投标人的法定代表人或委托代理人在场的情况下，招标人负责组织和主持开标会议，参加开标的投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人应签名报到，以证明其准时出席开标会议。
6.1.2开标时，集团班子成员到场进行监督
6.1.3投标人代表指法定代表人或委托代理人在规定的开标截止时间未到达或未参加开标会议的将视为自动弃权。
6.2开标会程序
6.2.1开标会程序：见招标文件专用要约条款6.2.1。
（1）宣布主持人、唱标人、监标人、记录人。
（2）宣布开标纪律和注意事项；
（3）介绍评标委员会的组成（名单不得介绍）。
（4）宣布评标原则，简述评标办法。
（5）介绍参加开标会的有关单位和人员。
（6）评标委员会现场查验资格审查文件
评标委员会对所有投标申请人进行资格审查后，合格的投标申请人少于3家时，评标委员会应当认定本次招标失败。招标人可结合招投标实际情况选择重新开标，或者重新组织招标。

评标委员会现场拆封各投标人投标文件。
评标委员会审查所有投标申请人投标文件中技术及商务条款是否响应，报价是否满足招标控制价（施工费用下浮率按总价下浮），审查后，合格的投标申请人少于3家时，评标委员会应当认定本次招标失败。招标人可结合招投标实际情况选择重新开标，或者重新组织招标。
（8）宣布经评审合格和存在重大偏差被认定为投标无效的投标人名单；
（9）招标人根据评标委员会确认的结果，当场宣布中标人。
（10）开标会结束，投标人离场，招标转入定标阶段。
（11）招标人自收到评标报告之日起3日内将中标人或在赣抚东（江西）建设集团有限公司网站进行公示，公示期不得少于3日（节假日超过2天的，公示期顺延最少应有1个工作日），公示结束后，招标人依法确定中标人。
（12）如第二次重新组织招标仍流标，招标人通过比选方式择优选择中标人。
7.评标办法（最低价法）
形式、资格、响应性评审：
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	类似项目业绩
	符合要求

	
	
	信誉
	符合要求

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	投标函符合要求

	
	
	投标内容
	投标函符合要求

	
	
	工期
	投标函符合要求

	
	
	质量标准
	投标函符合要求

	
	
	投标保证金
	符合要求


7.1.评标方法
本次评标采用最低价法。
评标程序：
（1）资格审查符合性评审；


（2）投标文件商务标评审。
由评标委员会从通过资格审查符合的投标人中，确定施工费用下浮率从高到低排序的前三名为中标候选人，施工费用下浮率最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，次次高者为第三中标候选人。
7.2.评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
7.3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交专用要约条款规定的有关证明和证件的原件，以便核验。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员评审各投标人的资格是否满足招标文件要求。

3.2.2评审各投标人的投标文件完整性，及是否完全响应招标文件要求。

3.2.3合格的投标人家数符合招标文件要求时，再开启单独密封的报价文件，最终确定排名前三名中标侯选人。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
7.4 评标结果
4.1由评标委员会从通过资格审查符合的投标人中，确定施工费用下浮率（总价下浮）从高到低排序的前三名为中标候选人，施工费用下浮率（总价下浮）最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，次次高者为第三中标候选人。施工费用下浮率（总价下浮）相等时，由招标人抽签产生中标候选人顺序。

4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

8.授予合同
8.1中标
8.1.1招标人确定中标人后，应报赣抚东（江西）建设集团有限公司备案，并于七日内向中标人发出“中标通知书”，同时将中标结果在集团网站公示形式通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。
8.1.2中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
8.1.3不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标﹑定标情况和未中标原因的任何解释。
8.1.4中标人收到中标通知书后，应在三十个工作日内与招标人签订施工合同。
8.2合同签订及工程担保
8.2.1招标人与中标人应当依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
8.2.2中标人逾期未同招标人签订合同或未按时提交履约担保（保证金），招标人将没收中标人的投标保证金，并取消中标人的中标资格。
8.2.3招标人与中标人均应履行合同，当发生中标人不履行合同可扣除其履约保证金。
8.2.4设计变更所造成的工程量增减的合同价款调整在合同中约定。
9.合同主要内容
（标准合同版本由招标方按项目需求提供）
合同编号：
 东乡鄱阳湖双退圩整治土方开挖工程合同
工程名称：东乡鄱阳湖双退圩整治土方开挖工程       
工程地点：抚州市东乡区                           

发包单位：赣抚东（江西）建设集团有限公司         
承包单位：                                       
           签约时间：        年     月     日 
甲方： 
乙方：
    经双方充分友好的协商, 甲方同意将东乡鄱阳湖双退圩整治土方开挖工程发包给乙方施工，为明确双方的权利和义务，依照«中华人民共和国民法典»、«中华人民共和国建筑法»及其他相关法律、法规，并结合本工程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意签订以下合同条款。
一、工程名称：东乡鄱阳湖双退圩整治土方开挖工程

二、工程地点：抚州市东乡区

三、工程范围及内容：东乡鄱阳湖双退圩整治工程土方工程土方开挖。

四、工程造价的确定：
1、东乡鄱阳湖双退圩整治土方开挖工程合同暂定总价为￥     万元（人民币大写:    万元整），甲方除按结算确定的造价支付工程款外，无需再向乙方支付其他价款和费用。
2、水电费由乙方另行向甲方支付。
3、本工程的施工图纸、设计变更及甲方发放的与工程有关的其它文件均作为本合同的附件，作为结算依据。
五、承包方式

土方开挖 3.07元/ m3（约28万方），水泥块破除装车4.06元/m ²（约7000m²），以上工程量最终均以现场实际测量确认的实方为准。本次施工范围包括土方开挖、破除路面，取土点文明施工等一切范围，土方标高控制按主项目图纸竖向标高控制。
六、工期：
1、1、本工程合同工期为20天，以甲方开工令为准，自合同签订后 20天内完成所有土方开挖。
2、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可按实际相应顺延；
① 如遇人力不可抗拒的恶劣自然天气因素（日降雨量连续超过50mm）；

② 因甲方要求的图纸变更、修改或一次增加工程量，累计超过合同暂定价的10%；
③ 经甲方认可的非乙方原因而致使工期延误。
七、甲方责任：


甲方委托     为甲方代表，负责合同的履行，参加工程例会，协调解决由甲方负责的各项事宜。     
组织甲乙双方、监理公司进行施工图纸会审，并形成会审记录予以确认。
审核乙方编制的施工组织设计及工程进度计划表，并按合同约定向乙方支付工程进度款。
负责监督检查工程质量、进度、安全生产、文明施工等，参加隐蔽工程的验收。
有权要求调换甲方认为不称职的乙方驻工地代表及其他施工人员。
及时办理设计变更及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
在施工过程中，对乙方提出的施工技术问题、合理化建议等，于7个工作日内作出明确的答复。
协助向乙方提供施工所需的施工、办公场地和水电接驳点，水电费用由乙方承担，协助乙方处理施工现场及周围地下管线和临近建筑物的保护，并签定管理与配合协议。
按合同规定组织工程验收，按合同约定的期限办理竣工结算。
甲方对本工程质量、工期、进度等全权进行管理，乙方必须服从、支持和配合。
八、乙方的责任
委派       为乙方驻工地项目经理，负责合同的履行，参加工程例会，解决由乙方负责的各项事宜。
合同签定后七日内向监理和甲方提交施工组织设计及工程进度计划。
乙方应在开工前二天提交开工报告，得到甲方批准后开工。按合同约定的时间申请工程进度款。
服从施工现场“创文明工地”的统一安排，现场施工必须达到文明、整洁、卫生的要求，做到每天对道路进行及时清扫和冲洗。服从甲方对整个工程施工进度安排与统一协调管理。
本工程应由乙方自行施工，不得分包，否则，乙方须向甲方支付合同总价的10%的违约金，并向甲方赔偿由此造成的一切损失，甲方有权据此解除本合同而不承担违约责任。
乙方应对整个工程质量、工期、造价、现场管理、安全生产和人员行为负全责。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如发生安全事故，乙方应按规定处理和抢救，并保护现场，甲方有义务协助抢救。全部责任由乙方承担。
工程完工后应及时拆除临时设施、清运垃圾，做到工完场清。
施工时乙方应做好对施工现场各方的成品及半成品的保护工作，如由乙方损坏，则应无条件及时修复，维修费用由乙方承担；如修复不力，甲方有权委托他人进行修复，所发生的一切责任及费用由乙方承担。且每次乙方应向甲方缴纳1000元违约金。
本合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用从乙方当月工程款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。
按照建设工程质量管理条例及本合同的有关约定，履行本项目工程的保修责任。
负责施工的报建工作，配合相关验收工作，及时提供有关主管部门验收合格文件。
施工现场及运输过程中发生的一切安全事故有乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。  
九、工地组织与施工配合
1、乙方进入施工现场后，接受甲方、监理、相关政府部门的管理与监督。如不服从甲方、监理、相关政府部门的合理指令，每次应向甲方缴纳违约金人民币1000元，造成损失或工期延误的，乙方还应按本合同约定承担违约责任。
2、乙方所委派的工地项目经理，负责本工程质量、进度等管理与协调工作，并服从甲方及监理的协调指挥。
3、乙方每批施工人员进驻工地必须符合现场施工人员进驻条件，并在三天内将人员花名册报监理备案。
4、乙方须做好施工安全管理，保证安全施工。
5、甲方具有监督管理的责任外，同时有义务配合乙方的施工，提供施工场地等必需的施工条件。
6、乙方应主动申请由监理公司组织甲乙方等相关单位代表完成的预埋工程的验收、移交工作。
十、 施工及机械要求：
1、必须按照国家相关规定及设计中关于土方施工的相关规范标准条例施工。

2、现场最少需要提供8台及以上挖掘机，所提的挖掘机均需为200型及以上的机型，且有两台及以上挖掘机需带炮头。

3、确保每天出土1.5万方，不达标处罚1万一天。
十一、 工程变更
按东乡重点工程管理办法相关规定执行。
十二、工程竣工验收及质量标准： 
1、工程竣工，验收办法如下：
工程质量不符合要求，甲方可要求乙方停工整改，返工至合格为止，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
3、质量标准：按现行国家标准、规范或行业标准、规范达到合格标准。
十三、付款方式：
经项目部验收后付至70%，工程竣工验收合格后三个月内付至100%。

十四、履约保证
   1、合同签订前，乙方向甲方缴纳履约保证金合同价10万元，现金转账形式缴纳，甲方不接受保函。
   2、履约保证金于合同范围内的所有工程完工，并验收合格后一月内退回，不计息。

十五、违约责任
1、合同双方任何一方不能履行合同条款，均属违约；违约所造成的损失，按本合同规定及相关法规，由违约方承担。
2、因乙方原因造成工期延误，每拖延一天由乙方向甲方支付10000元/日的工期违约金，工期违约金总额不超过工程总造价的10%（但造成甲方的实际损失超过工程总造价的10％，或者合同已被提前解除、终止的，甲方要求乙方赔偿损失不受此限制）。乙方拖延工期超过20日的，甲方可以解除合同，要求乙方退场，停止支付余下工程款项并要求乙方赔偿损失。
3、因乙方延误工期或者因乙方原因中途终止合同，将可能导致甲方不能按期交付，从而被第三方追究违约责任。所以，在甲方按照本合同的约定解除合同后或者因乙方原因中途解除合同后，甲方的损失应当包括但不限于因乙方工期延误而导致向第三方承担的赔偿损失等违约责任，该等损失应按照甲方与第三方签订的合同及甲方延期交付的天数来计算，而不受第三方是否行使该项权利的影响，但第三方书面同意放弃该项权利或者经人民法院、仲裁委员会的生效裁决确认甲方无须向第三方承担违约责任的除外。
4、因乙方责任导致本工程质量验收未达到合格标准，按本合同第十二条规定执行。因此而导致的工期延误问题，乙方还应按照本合同的约定承担相应的违约责任。
5、工程未经验收，若甲方提前使用或暂时使用，须征得乙方认可，否则造成的损害和损失由甲方负责。
十六、合同解除
1、因不可抗力原因导致工程停建、缓建，使合同不能继续履行，经甲、乙双方协商同意，可解除本合同。
2、如乙方原因中途终止合同，应提前10天通知甲方，除按合同总价的10%赔偿甲方违约金以外，还须承担由此给甲方造成的一切损失。
3、如甲方责任中途终止本合同，应提前10天通知乙方，并根据乙方实际完成的工作量按合同约定的计价方式办理结算，按结算价支付工程款，另须赔偿乙方相关损失，相关损失费用总额不超过结算工程款的10%。
4、有下列情形之一的，甲方有权解除本合同，并向乙方追索相关经济损失。
①　乙方在施工过程中出现严重质量或安全事故；
②　乙方不按本合同技术要求加工制作产品；
③　乙方拒绝执行甲方或监理单位不违背本合同原则及相关建筑法规、规范的指令。
④　乙方有其它严重违反合同的行为。
甲方应以挂号邮件或特快专递或直接送达方式、公告将终止本合同的决定书面通知乙方。自甲方交付邮局或乙方签收之日或本合同约定的其他送达生效之日为协议终止生效之日。
5、在双方终止合同后，乙方应妥善做好已完工程的保护及移交工作，甲方可雇佣或指派其他承包商完成本工程，乙方须无条件允许甲方所指派的承包商出入工地进行施工，并承担由此造成的甲方的一切损失。乙方已完成工程量（不包括质量不合格部分），甲方按原合同约定结算办法扣除甲方损失、违约金后结算给乙方。
十七、合同争议的解决
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商不成时，可向东乡区所属地的人民法院提起诉讼。
十八、条款冲突的解决
1、双方协商一致，可以就未尽事宜另行签订补充协议，或者对本合同进行修正。
2、当补充协议、本合同、甲方招标文件、乙方投标书的条款之间存在冲突时，按如下顺序确定适用的条款：补充协议优先于本合同，本合同优先于甲方招标文件，甲方招标文件优先于乙方投标书；但双方另有约定的除外。
3、当两个补充协议的条款之间存在冲突时，以签订在后的补充协议的条款为准。
十九、通知条款
本合同所要求的所有通知及其它书面文件均应以中文书面方式作出，可以按合同末尾标注的地址和联系方式送达给对方。通知可以以传真交付，于收到传真发送确认后的下一个工作日即为送达；通知可以以邮政快递交付，在交付后的第三个工作日(或较早的日期，但须经相关快递运营商书面确认)即为送达。
通知也可以直接送达给本条约定的联系人，并由联系人在该通知的副本或资料发放登记薄上签收并注明签收日期，于该日即视为送达。任何一方均可指定多名联系人，送达给任何一位联系人均视为送达；如变更联系人，需书面通知对方。
甲方指定的联系人为甲方代表，乙方指定的联系人为本合同项目乙方驻工地项目经理。
二十、合同附件
　　
二十一、其他
１、本合同一式四份。甲执叁份，乙执壹份，均具同等法律效力。
２、本合同经双方代表签字，加盖单位章即行生效。
附件二：
工程质量保证书
为保证工程质量满足本合同及相关规范、标准的要求，并确保其在设计使用期限内能够正常使用，切实维护甲方声誉和形象，乙方愿意签署本《工程质量保证书》。乙方保证：按照《建设工程质量管理条例》、施工所在地相关的建设工程质量管理条例等相关法律、法规的规定以及合同相关条款的约定，承担合同及本合同约定范围内的所有工程项目的质量责任。具体如下：
1、工程质量保证范围和内容
   质量保证范围为本合同约定的工程施工范围，具体内容双方约定如下：
1.1本合同内所含的所有工程项目、设计变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容；
1.2补充协议价款内所含的所有工程项目、设计变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。
2、质量保证期
从本工程实施之日起至（主合同工程保修期满）止。
3、责任及义务
3.1保修责任：凡属乙方施工质量原因或移交前因乙方保管不力造成承包范围内各部位、部件、整体或单体的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属乙方保修责任；
3.2保修内容及方法：本合同（含补充协议）内所含的所有工程项目、设计变更及修改、现场签证或其他文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容，如发生上款所述质量问题或缺陷，均由乙方负责进行修复、更换或补充等恢复工作；
3.3保修费用：由乙方自行承担；
3.4处理时限：在保修期内，乙方在接到甲方以电话、书面或电子邮件等形式之一通知后12小时内派员到场处理，且处理方法和效果应得到业主、设计和监理的认可，否则甲方有权委派他人进行处理，其费用按两倍实际发生金额在乙方保修金内扣除，不足部分甲方可以以其他形式向乙方追讨。
3.5保修金的返还：由承包方提出申请并填写《工程质保期满验收表》，由集团，项目部，承包方参加，对保修内容进行验收，按照合同约定的内容进行核实、检查验收，若无业主的投诉及经验收合格后，可以办理保修金返还。质保金的申请参照进度款支付方式进行申报。即在当月的25日至30日由项目部或工程部填写质保金支付结算单并报到集团。逾期未报的结算部将在下月的25日至30日受理。结算中甲供费用或甲方代付费用等在结算时予以扣除。
承揽人（保证人签章）：                                               年   月   日
附件三：
安全管理责任书
为满足安全管理要求，切实落实安全管理责任，预防在施工期间发生人身及设备安全事故，切实维护甲方声誉和形象，乙方愿意签署本安全责任书。
1、适用
本安全责任书适用于承接甲方所有内部施工项目或租用甲方场地进行施工及其他作业的所有承揽（租）人（以下简称乙方）。
2、职责
2.1乙方必须服从甲方安全管理人员的监督和检查，对查出的“人的不安全行为和物的不安全状态”应予以及时整改，但整改后并不免除乙方对安全管理应负的责任；
2.2乙方对其员工和设备的安全负全责，应统一配发并教育员工正确使用安全防护和劳动保护用品，同时承诺承担安全事故造成全部损失；
2.3乙方员工应自行保管好公私财物，防止被盗事件的发生，如有此类事件发生，乙方自行承担全部责任；
2.4乙方必须向甲方缴交合同总金额 3 %人民币作为安全保证金；
2.5乙方必须为从事本工程项目或在甲方场地内作业的员工和机械设备购买人身意外伤害保险以及财产险。
3、规定
3.1凡承接甲方的承揽工程项目或租用甲方场地进行施工和作业的承揽单位，必须提供相关有效证件；
3.2乙方必须设定一名专职或者兼职安全员，作为乙方安全管理直接责任人，负责乙方的安全管理工作；
3.3甲方相关的安全规章制度和安全操作规程，对乙方具有同等约束力，乙方必须严格遵守并执行；
3.4乙方在甲方场地施工时，如违反安全规章制度和安全操作规程，甲方安全管理人员将按本公司安全处罚规定予以罚款（罚款交本公司财务部，款项从承揽工程款中扣除）；
3.5任何安全防护措施均为强制性要求，乙方必须按照业主或监理或甲方的要求实施，如乙方不能或不愿意达到相关要求时，甲方可按相关要求自行实施，且不必征得乙方同意，发生的费用将根据工程承揽情况予以分摊。
3.6乙方受到来自相关主管部门、业主、监理工程师或者总包单位的任何安全处罚时，甲方有权对乙方进行加倍处罚；乙方经整改后仍然无法达到安全生产要求时，甲方有权终止本合同，由此造成的一切责任和损失均由乙方承担；
3.7任何安全事故发生时，乙方应在甲方的指挥下及时、妥善的进行处理，不得以任何理由拖延；甲方有权先行代为乙方采取措施处理事故，所发生的一切费用均由乙方承担，甲方将从应付乙方的工程款项中扣回；若因乙方事故处理不及时而对甲方声誉造成损害，甲方有权要求乙方进行赔偿；
4、乙方表示完全理解并同意遵守以上所有规定。
承揽（租）人（责任人签章）：                                  年   月   日
附件四：
保证按时发放工人工资承诺书
为维护当地建筑市场秩序和我公司良好的形象和信誉，承揽人（以下简称乙方）确定已了解并将自觉遵守国家和当地劳动用工的有关法规和各项政策，并郑重作如下承诺：

1、乙方体谅甲方工程款的支付可能滞后，但乙方承诺不因此推迟支付工人工资；
2、凡被甲方发现乙方以无论任何原理由克扣工人工资或者无故拖欠工人工资，乙方自愿接受甲方的任何处罚；
3、乙方承诺每月按照不低于抚州市最低工资的标准支付工人工资；
4、工人因负伤医疗期间的工资或者工伤津贴按照国家和当地市工伤保险有关规定执行；
5、乙方发生劳务纠纷，如果在甲方规定的时限内不能妥善处理完毕，甲方可以不必征得乙方同意直接进行处理，所发生的费用由乙方承担，甲方从应付乙方的工程款项中扣回；
6、乙方工程款专款必须专用及时支付人工费，如果甲方拨付工程款后，乙方未按计划进行人工费等应付费用及时足额支付，而从中截留挪用，甲方一经核实，有权督促乙方支付，如乙方仍不执行，甲方有权暂停下期工程款的拨付。
7、其他未尽事宜，按国家或当地有关政策、法规和规定执行。
承揽人（承诺人签章）：                                   年   月   日
附件五：
诚信廉洁承诺书
鉴于甲、乙双方共同签署了合同，乙方承诺在相关交易全过程中自觉遵守有关法律法规及甲方规章制度，遵守诚信、廉洁义务。
1.遵守诚信原則
乙方所提供的资质证明（含特许经营）、证照、企业及个人业绩等资料均真实、有效，如发生变更，须及时通知甲方。乙方在交易全过程中不存在虛假、伪造、变造等欺瞒行为，不存在串标、围标、排挤其他供应商等行为，不存在掺假、以假充真、以次充好、偷工减料等不诚信行为。
2.遵守廉洁原则

（1）不对甲方人员进行任何形式的商业贿赂，不向甲方人员赠送礼金、有价证券、贵重礼品以及回扣、好处费；不为甲方人员支付个人费用；不与甲方人员进行私下的利益分成；不组织甲方人员参与可能影响公正执行公务的高消费宴请、旅游、娱乐等活动。
（2）抵制甲方人员明示或暗示的索贿行为，向甲方揭露的索贿和受贿人员。 
3.人员招聘限制

双方签订合同后，乙方不得聘用以下人员（包括在职以及离职未满两年的人员及其主要亲属）：（1）甲方及其关联公司所有部门主管及以上级别人员；（2）甲方及其关联公司采购部门的在职员工；（3）与签订及履行该合同有关的甲方及其关联公司其他员工。
4.违约责任

乙方违反以上承诺，不论是否给甲方造成损失，乙方均须承担违约责任，同时视情节降低供应商等级直至取消供应商资格。违约行为给甲方造成损失的，须由乙方赔偿；甲方有权从应付款中扣除违约金及损失赔偿，并视情况采取进一步法律手段。甲方有权随时终止交易而不需向乙方承担任何违约责任。
本承诺书作为主合同的重要附件，与主合同同时生效。

 乙方（承诺人）：　　　　　　　　　　　　　　　　时间：
法人代表证明书
           同志，现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。
有效日期：                          
签发日期：           年           月  
单位：     （盖章）
附：代表人性别：               营业执照号码：              
经济性质：  
法定代表人身份证复印件：
企业法人委托合同授权书
委托方：                                                                                      
受托人：姓名           性别      年龄      职务             
兹委托受托人             代表本企业为                  项目的代理人，全权代表我司办理合同签署、进度、结算等相关一切事项。代理人在其权限范围内签署的一切有关文件，我司均予承认，由此在法律上产生的权利、义务均由委托方享有和承担。
法定代表人：                
受委托人：                
公司盖章：                
日期：                
受托人身份证复印件：
9、投标文件格式
东乡鄱阳湖双退圩整治工程土方工程

专业分包
投标文件
招标编号：

投标单位（盖公章）：                           
法定代表人或委托代理人（签字）：               

2025年   月   日
目录
1.投标函
2.法定代表人身份证明
3.授权委托书（适用于委托代理人签字的）
4.投标保证金
5.资格证明资料
6.投标报价资料（单独密封提交）

7.其他材料
1．投标函
致：                       （招标人）
1、我方已经仔细研究了东乡鄱阳湖双退圩整治土方开挖工程招标文件的全部内容，同意招标人在招标文件中对投标人的约束，愿意以施工费用下浮率（总价下浮）（详见报价函）%投标报价，按招标文件和合同约定实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2、我方承诺全面响应接受工期、质量标准、招标范围等一切招标文件内容要求。
3、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4、我方保证，投标文件的所有内容及提供给招标人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权否决我方的投标，同时，我方将承担相应的法律责任。
5、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺向你方递交履约保证金担保为合同价10%。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
6、我方承诺安全文明施工满足创市级安全文明施工标化工地目标要求。
投标人名称：                       （公章）
法定代表人或其委托代理人签字：            
年    月    日
2．法定代表人身份证明
投标人名称：                       
单位性质：                       
地址：                       
成立时间：       年   月   日
经营期限：                       
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证件复印件（正、反面）
投标人名称：            （盖单位章）
年   月   日
3．授权委托书
本人         （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改东乡鄱阳湖双退圩整治土方开挖工程投标文件、签订合同和处理有关事宜，并委托其为项目负责人，其法律后果由我方承担。
委托期限：            。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证复印件（正、反面）
投标人名称：                   （盖单位章）
法定代表人：                （签字）
身份证号码：                          
委托代理人：               （签字）
身份证号码：                           
年   月   日
注：参加现场的投标人必须为委托书中的委托代理人本人，如不一致，则该委托书为无效委托书。
4．投标保证金
注：投标人银行汇款凭证扫描件并加盖单位公章。
5.资格证明资料
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址（或电子邮箱）
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	备注
	


说明：本表后应附申请人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、相关证书等材料的复印件加盖公章。
投标报价资料
报价函
致赣抚东（江西）建设集团有限公司：

我方已认真研究招标编号为         的东乡鄱阳湖双退圩整治土方开挖工程招标文件， 我方在完全响应招标文件要求的前提下。在此，_______                                                                                                                                                     公司郑重承诺，水泥块破除（含装车）按     元/立方米的价格中标，土方开挖及装车按     元/立方米的价格中标，我单位所提供的报价为合理且最具竞争力的价格。我们保证在施工期间，严格按照施工图纸及甲方要求进行施工，确保施工质量与进度。同时，我们将派遣具有丰富经验的施工人员及技术人员驻场，以确保施工过程中的安全与文明施工。如有任何违反承诺之处，愿承担相应的违约责任，并接受甲方及相关部门的处罚。我们期待与贵方携手合作，共同推进东乡鄱阳湖双退圩整治工程的顺利进行。

                                             投标人（公章）：

                                   法人或委托代理人（签字）：

                                       2025年     月    日
特别说明： 本报价函单独密封提交。
7. 其他材料
PAGE  

